LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO

SSM/FISE-LP/005/2018

CONVOCATORIA

Los Servicios de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y el Articulo 22 de su Reglamento, tienen a bien: Convocar a las personas físicas y morales a participar con sus proposiciones de acuerdo con la presente Licitación Pública.

| Descripción General de la obra | “SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), MUNICIPIO DE TIQUICHEO, MICHOACÁN”. |
| --- | --- |
| Actos de Licitación |
| Visita al Sitio de la Obra 03 de octubre de 2018 | Junta de Aclaraciones 04 de octubre de 2018 | Presentación y Apertura de Proposiciones 11 de octubre de 2018 | Fallo de Adjudicación 17 de octubre de 2018 |
| 12:00 horas | 12:00 horas | 13:30 horas | 12:00 horas |
| Lugar de ejecución de los trabajos y Especialidad. | Centro de Salud de el Llano(San Miguel Canario) Municipio de Tiquicheo, Michoacán. 130 Edificación. |
| Condiciones de Pago | Se hará en moneda nacional, mediante el procedimiento de estimaciones de obra por conceptos ejecutados establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en lo sucesivo “LA LEY”, su Reglamento y las Bases de licitación. |

Todos los actos de la licitación se realizarán en la sala de juntas de la Coordinación de Infraestructura Hospitalaria, ubicada en calle Haití número 121 del Fraccionamiento Las Américas en Morelia, Michoacán. Cp. 58270. Teléfonos (443) 314 32 57, en este mismo domicilio, los interesados podrán adquirir las bases del concurso en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, previo al pago que efectúen en cualquiera de las cajas de la Secretaría de Finanzas y Administración, ubicada en Avenida Ventura Puente número 112 de esta ciudad de Morelia, Michoacán, en un horario de las 9:00 horas a 14:00 horas. La entrega de bases se efectuará, previa entrega de copia del recibo de pago respectivo.

El costo de las bases es de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.).

Los interesados que quieran participar en la Licitación, deberán inscribirse para tal efecto, en el domicilio de la Coordinación de Infraestructura Hospitalaria en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, en los términos del artículo 29 de “LA LEY”. El plazo para la inscripción se iniciará a partir del día de la publicación de la presente convocatoria y fenecerá pasados cinco días.

Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en la Licitación y para efecto de quedar inscritos, son los establecidos en el artículo 31 del Reglamento de “LA LEY”; además, deberán tener conocimientos especiales sobre la normativa y especificaciones aplicables en la construcción de unidades médicas.

Los anticipos que se otorgarán al licitante ganador serán los establecidos en el artículo 37 de “LA LEY” y de conformidad con las propias bases de licitación, que corresponden hasta un 30 % del costo de la obra como sigue: Hasta el 10 % para el inicio de los trabajos y Hasta el 20% para la adquisición del equipo y materiales de instalación permanente.

La visita al Sitio de los trabajos será optativa para los licitantes y se efectuará en la Coordinación de Infraestructura Hospitalaria, donde los interesados acudirán por su cuenta y gasto.

La fecha estimada para que inicien los trabajos será el día 29 de octubre de 2018 y terminará el día 31 de diciembre de 2018. El plazo de ejecución de los trabajos será de 64 días naturales.

Para asegurar la seriedad de las proposiciones, los licitantes deberán otorgar garantía a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, por un valor de 5% (cinco por ciento) del monto de su propuesta, incluyendo el I.V.A., y de conformidad a lo establecido en las bases de licitación.

La adjudicación del contrato se hará al proponente que reuniendo los requisitos, condiciones técnicas, económicas y legales solicitadas en “LA LEY”, su Reglamento y las Bases, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del mismo, la ejecución de la Obra Pública y resulte más conveniente para la Convocante porque asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

La adjudicación del contrato de obra pública será sobre la base de precios unitarios por unidad de obra terminada y tiempo determinado.

Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2018.

Dra. Diana Celia Carpio Ríos

Directora General del OPD Servicios de Salud de Michoacán

Rubrica